**01 март2019 й № 11 01 марта 2019г**

**О внесении изменений в постановление от 09.01.2017 № 3 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы»»**

Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, согласно Постановления Администрации сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 15 ноября 2013 года № 28 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» **постановляю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» согласно приложению.  
 2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.  
 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу: http:/ /zyak-ishmetovo.ru /.

  4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения И.М.Зайнагабдинов**

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Зяк-Ишметовский сельсовет

от 01 марта 2019 г. № 11

**Муниципальная Программа**

**«Благоустройство сельского поселения» на 2017-2019 годы**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении Зяк–Ишметовский сельсовет на 2017-2019 годы» |
| **Основание для разработки Программы** | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Устав сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет.  -Постановление Администрации сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет от 15.11.2013 № 28 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ». |
| **Муниципальный заказчик (координатор) программы** | Администрация сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| **Разработчики программы** | Администрация сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| **Основные исполнители и соисполнители** | Администрация сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |
| **Цели и основные задачи программы** | Цели:  Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.  Создание благоприятных социальных условий жизни населения, улучшение качества социально-бытовых условий, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.  -Организация освещения улиц  Задачи:  -Организация благоустройства и озеленения территории поселения.  -Организация и содержание мест захоронения.  -Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | 2017-2019 годы |
| **Перечень подпрограмм** | Программа реализуется в целом без деления на подпрограммы |
| **Объемы и источники финансирования** | По предварительным расчетам объем финансирования мероприятий Программы составляет на 2019 год 1170,0 тыс. руб., в том числе:  - республиканского бюджета – по мере поступления средств из бюджета Республики Башкортостан; из них по годам:  2017 год – 255,0 тыс. рублей;  2018 год –265,0 тыс. рублей;  2019 год – 500,0 тыс. рублей;  Бюджета сельского поселения – 2952,7 тыс.рублей,  Из них по годам:  2017 год – 947 тыс. рублей;  2018 год – 835,7,0 тыс. рублей;  2019 год – 1170,0 тыс. рублей; |
| **Ожидаемые конечные социально- экономические результаты реализации программы** | -увеличение протяженности уличного освещения внутри-поселковых дорог;  -увеличение уровня озеленения территории поселения;  -увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;  -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;  -очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;  -проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов. |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ**

**1.1. Организация освещения улиц**

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет 23 км.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

* Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.
* Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.
* Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

**1.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения**

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 10 деревьев).

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы: недостаточный уровень озеленения территории поселения.

Основные причины:

* старовозрастность существующих зеленых насаждений;
* сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

**1.3. Организация и содержание мест захоронения**

В поселении имеется 3 кладбища, в том числе все действующие, общей площадью 40 тыс.кв.м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

* Недостаточный уровень содержания мест захоронения.
* Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

**1.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения**

Несанкционированных свалок на территории поселения нет, существуют очаги мусора. Основная причина - захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КРИТЕРИЯМИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

1.Организация и содержание сетей уличного освещения.

2.Организация и содержание объектов озеленения.

3.Организация и содержание мест захоронения.

4. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

**3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2019 годы.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт сельского поселения", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию территорий дворов, улиц. (Приложение № 1)

**5.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

 Программа реализуется за счет бюджета сельского поселения, в т.ч.

2017 – 947,0 тыс.руб.

2018 - 835,7 тыс.руб.

2019 – 1170,0 тыс.руб.

За счет бюджета Республики Башкортостан, в т.ч. и по мере поступления средств

2017 - 255,00 тыс.руб.

2018 - 265,00 тыс.руб.

2019 - 0,00 тыс.руб.

**6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключенных в установленном порядке с юридическими и физическими лицами по выполнению работ по благоустройству, дорожно-­строительных работ и. д.

Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с контрактами (договорами), постановлениями администрации сельского поселения. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Башкортостан в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год сессией, в установленном порядке.

Администрация сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет осуществляет общее руководство по реализации Программы, управляет средствами, выделенными из собственного бюджета сельского поселения на программные мероприятия, а также ежегодно информирует Совет депутатов сельского поселения о выполнении Программы с внесением предложений по совершенствованию её реализации.

**7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**

**И ИНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация и содержание сетей уличного освещения»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Задача 2: «Организация и содержание объектов озеленения»:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

Ограждение территории кладбища, очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы благоприятные условия для проживания населения сельского поселения, улучшен эстетический облик сел и деревень, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка, сохранено культурное наследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.

В целом администрация сельского поселения:

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Значение целевых показателей и оценка эффективности Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2017** | | **2018** | **2019** |
| Цель 1. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения, содержание в надлежащем состоянии сетей и объектов уличного освещения | | | | |
| Показатель 1.1. Количество замененных светильников, ламп, приборов учета, шт | 10 | | 8 | 8 |
| Цель 2. Улучшение эстетического облика сельского поселения и сохранение окружающей среды | | | | |
| Показатель 2.1. Количество спиленных сухих и аварийных деревьев, шт | 10 | | 10 | 10 |
| Показатель 2.2. Площадь территории подлежащей выкашиванию, м2 | 30000 | | 30000 | 30000 |
| Показатель 2.3. Количество посаженных деревьев, шт. | 150 | | 100 | 120 |
| Показатель 2.4. Площадь посаженных клумб, м2 | 80 | | 80 | 80 |
| Цель 3. Содержание мест отдыха населения, памятников архитектуры и истории | | | | |
| Показатель 3.1. Количество обслуживаемых памятников, стел, монументов и малых архитектурных форм, ед. | 3 | 3 | | 3 |
| Цель 4. Содержание кладбища | | | | |
| Показатель 4.1. Убираемая площадь кладбищ, га | 4 | 4 | | 4 |
| Цель 5. Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении | | | | |
| Показатель 5.1. Очистка прудов, шт. | 2 | 3 | | 3 |
| Показатель 5.2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. | 2 | 3 | | 3 |

Управляющий делами Г.З.Зайнагабдинова

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство сельского

поселения на 2017-2019 годы»

**Мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Объем финансирования,**  **(ожидаемый)**  **тыс.руб** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация СП | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2. | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация СП | 500,0 | 500,00 | 500,0 |
| 3. | Озеленение населенных пунктов сельского поселения | Администрация СП | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация СП | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Утилизация отходов (вывоз мусора) | Администрация СП | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6. | Приобретение материалов (штакетник, столбы) | Администрация СП | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7. | Прочие мероприятия на  благоустройство | Администрация СП | 482,0 | 425,0 | 425,0 |
|  | ВСЕГО |  | 1202,0 | 1100,7 | 1100,7 |

Управляющий делами Г.З.Зайнагабдинова